Semana 8

Ingeniería de software II

| Nombre estudiantes: | Gustavo Domínguez |
| --- | --- |
|  | Alonso Basualdo |
| Carrera: Analista programador computacional |  |
| Profesor: Felipe Perez Cifuentes | Fecha: 01/10/2026 |

Tabla de contenido

Información del proyecto	3

Antecedentes Generales	3

Descripción del proyecto	3

Alcance del proyecto	4

Objetivos alcanzados	5

Criterios de finalización y estado de entregables	6

Criterios de término del proyecto	6

Entregables del proyecto	7

Aprobaciones	8

Evaluación general del desarrollo del proyecto	8

Firmas de aprobación	9

# Información del proyecto

## Antecedentes Generales

| Empresa / Organización | Edificio Nuevos Horizontes |
| --- | --- |
| Proyecto | Sistema de Gestión de Gastos Comunes |
| Fecha de preparación | 30-09-2026 |
| Cliente | Administración del edificio |
| Patrocinador principal | Administración del edificio |
| Gerente de Proyecto | Gustavo Domínguez |

## Descripción del proyecto

El edificio Nuevos Horizontes, ubicado en una zona céntrica, tiene 20 pisos y 160 departamentos: 100 habitados por sus propietarios y 60 en arriendo. Hoy la administración cobra los gastos comunes a mano, un trabajo lento que recae en un equipo pequeño (5 encargados de mantención y 3 conserjes) y que no deja un registro único de lo pagado. Las consecuencias están a la vista. La morosidad aumenta, la comunidad pierde liquidez para financiar las mantenciones y el residente no tiene cómo saber, sin preguntar, cuánto debe o si su pago quedó registrado. Por eso el problema se aborda con un sistema: el edificio necesita dejar de dar por pagadas cuotas que no están en el libro y dejar de revisar departamento por departamento para saber quién está en mora. La solución documentada es un sistema web compuesto por una interfaz, una API y una base de datos. Registra a residentes y personal, calcula las cuotas de gastos comunes y extraordinarios de los 160 departamentos y procesa pagos por dos vías. Los pagos electrónicos se envían a SistemaPagoBancario y solo se confirman cuando el banco devuelve el identificador de la transacción. Los pagos en efectivo, en cambio, los registra el conserje en portería y quedan pendientes de conciliación hasta el cierre de turno, a las 22:00. En ambos casos, el pago y su asiento contable se guardan juntos, de modo que, si la operación no termina, no hay comprobante ni cuota marcada como pagada. Además, el sistema emite comprobantes, marca a los departamentos morosos tras el vencimiento, calcula el recargo y genera informes para la administración. Tres tipos de usuarios usan el sistema, cada uno con acceso a datos distintos. El administrador gestiona a los residentes, revisa la morosidad, envía avisos y consulta los informes del edificio. El residente ve la deuda, el historial y los comprobantes de su propio departamento, y puede pagar en línea. El conserje, por su parte, registra el efectivo que recibe en portería y hace consultas básicas. Con esto, la administración ya no depende del cobro manual para conocer el estado de la caja, y el residente ya no necesita un papel ni una respuesta de la administración para saber si está al día. Esta división responde directamente al caso. Con 160 departamentos y un personal reducido, no es posible cobrar uno a uno, y el diseño pone en primer plano los dos problemas centrales, la morosidad y la falta de transparencia: el residente ve su deuda, la administración ve la mora, la integración con el banco queda aislada y el libro contable respalda cada cobro.

## Alcance del proyecto

El proyecto que se cierra corresponde al diseño y la documentación de SistemaGestionEdificio, el sistema de gestión de gastos comunes del edificio Nuevos Horizontes; no incluye su construcción ni su puesta en marcha. El sistema se organiza en tres módulos (Gestión de Residentes, Gestión de Pagos e Informes), lo usan el administrador, el residente y el conserje, y se integra con SistemaPagoBancario para los cobros electrónicos. Dentro de ese alcance, el módulo de pagos es el que concentra el trabajo, porque ahí está el origen del problema. El sistema calcula la cuota de los 160 departamentos, acepta pagos electrónicos y en efectivo, emite comprobantes, envía recordatorios antes y después del vencimiento, y marca a los morosos con su recargo. Cada una de estas reglas quedó definida con un criterio medible: por ejemplo, el cobro electrónico solo se registra cuando el banco lo confirma, y el pago y su asiento contable se guardan juntos o no se guarda ninguno. Los módulos de residentes e informes completan la solución, con permisos distintos para cada rol. El detalle de las reglas, los tiempos de respuesta y las exigencias de seguridad se encuentra en el Documento de Arquitectura de Software. La arquitectura se documentó con el modelo de vistas 4+1, y el módulo de pagos, por ser el más crítico, se especificó además con casos de uso de nivel 2, vinculados a sus requisitos mediante una matriz de trazabilidad. La interfaz se validó con un prototipo en dos etapas: un boceto de baja fidelidad en Balsamiq y un prototipo navegable de alta fidelidad en Figma, revisados con criterios de usabilidad y accesibilidad, aunque sin una prueba formal con residentes. Algunas funciones especificadas quedaron fuera de las pantallas entregadas: la vista del conserje para registrar y conciliar el efectivo, el registro del gasto del periodo y el envío de correos de vencimiento. Ninguna fue cancelada; quedan disponibles para una próxima versión de la interfaz.

## Objetivos alcanzados

La siguiente tabla resume los objetivos de alto nivel definidos para el proyecto y el resultado obtenido en cada uno.

| Objetivo | Estado | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Mejorar la gestión del pago de cuotas por gastos comunes | Alcanzado | Gestión de Pagos especificada en casos de uso de nivel 2: cálculo de cuota, pago electrónico y en efectivo, comprobante y conciliación de caja. |
| Reducir la tasa de morosidad y mejorar el flujo de caja | Alcanzado en el diseño | Marcado automático de morosos, recargo por mora, recordatorios por correo y panel de morosidad en el prototipo. La reducción real se medirá cuando el sistema opere. |
| Fortalecer la comunicación, transparencia y confianza con los residentes | Alcanzado | Portal del residente con saldo, historial y comprobante. El pago y su asiento se guardan en una sola transacción. |
| Automatizar tareas repetitivas para liberar recursos administrativos | Parcial | Cálculo de cuota, mora y recordatorios automatizados en el diseño. La pantalla del conserje y el registro del gasto en la interfaz quedan para una versión posterior. |

# Criterios de finalización y estado de entregables

## Criterios de término del proyecto

Por medio del presente documento, se da cierre formal al proyecto, por las razones
especificadas en la siguiente tabla

| Entrega de todos los productos de conformidad con los requerimientos del cliente | X |
| --- | --- |
| Entrega parcial de productos y cancelación de otros de conformidad con los requerimientos del cliente. |  |
| Cancelación de todos los productos asociados con el proyecto. |  |

## Entregables del proyecto

| Entregable | Aceptación (Si o No) | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Especificación de requisitos y diagrama de contexto | Sí | Tres módulos, actores y reglas medibles del cobro, la mora y los informes |
| Documento de arquitectura de software | Sí | Vistas 4+1, casos de uso de nivel 2 de Gestión de Pagos y trazabilidad requisito–caso de uso–vista |
| Prototipo de baja fidelidad | Sí | Ingreso, registro de residentes, portal de cuotas y panel de morosidad |
| Prototipo de alta fidelidad | Sí | El mismo flujo, navegable, más el generador de informes |
| Lecciones aprendidas | Sí | Reflexión del proceso de diseño y documentación |
| Archivos digitales de prototipos (Balsamiq y Figma) | Sí | Export del boceto de baja fidelidad y de las pantallas de alta fidelidad, más el enlace al prototipo navegable |
| Repositorio GitHub del proyecto | Sí | Historial de versiones de la documentación y los diagramas |
| Acta de cierre | Sí | Este documento |

Para cada entregable aceptado dentro del proyecto, se entiende que este ha cumplido con los criterios de aceptación previamente establecidos en la documentación de requerimientos y en la definición del alcance. Asimismo, se ha verificado que dichos entregables satisfacen los requerimientos funcionales especificados y los estándares de calidad definidos. Junto con ello, se ha realizado la validación correspondiente, confirmando que el producto desarrollado responde a las necesidades identificadas. Además, se entrega a la administración del edificio la documentación técnica completa (Documento de Arquitectura de Software, prototipos y lecciones aprendidas), que servirá de base para la etapa de construcción del sistema. La transferencia operativa y la capacitación de usuarios clave no forman parte de este cierre, ya que corresponden a la etapa de implementación.

Para cada entregable aceptado, se autoriza al Gerente de Proyecto a proceder con el cierre formal del proyecto o de la fase correspondiente. Este proceso deberá contemplar la realización de una evaluación post-proyecto o post-fase, la documentación estructurada, la liberación formal del equipo de trabajo para su posterior reasignación, el cierre de todos los procesos administrativos y contractuales con terceros, y el archivo completo de la documentación generada durante el desarrollo del proyecto. Una vez concluido este proceso de cierre, el Patrocinador (Sponsor) deberá ser notificado con el fin de formalizar la liberación del Gerente de Proyecto y permitir su reasignación a nuevas iniciativas.

# Aprobaciones

## Evaluación general del desarrollo del proyecto

El proyecto cumplió su propósito: documentar una solución tecnológica que aborda las causas del cobro manual, la morosidad y la falta de transparencia del edificio Nuevos Horizontes. El Documento de Arquitectura de Software consolida las entregas de las semanas 5 y 8 en un único documento, con el modelo de vistas 4+1, los casos de uso de nivel 2 de Gestión de Pagos, la trazabilidad entre requisitos, casos de uso y vistas, y los prototipos de baja y alta fidelidad.

Como fortalezas destacan la coherencia entre la arquitectura y el prototipo, que describen el mismo cobro, los mismos roles y la misma cuota, y la definición de reglas medibles para el pago, la mora y la seguridad de los datos. Como limitaciones, la interfaz se validó contra criterios de usabilidad y accesibilidad y no con una prueba formal con residentes, y quedan para una versión posterior la pantalla del conserje, el registro del gasto del periodo en la interfaz y el correo de vencimiento. Estos puntos están especificados y no se cancelaron.

Con base en esta evaluación, el equipo considera el proyecto completado conforme al alcance definido y somete su cierre a la aprobación de las partes firmantes.

## Firmas de aprobación

| Nombre y Cargo | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- |
| Gustavo Domínguez / Gerente de Proyecto. | 1/10/2026 | OK |
| Alonso Basualdo / Analista de Sistemas. | 1/10/2026 | OK |
| Administración Nuevos Horizontes | 1/10/2026 | Pendiente |

Reservados todos los derechos Fundación Instituto Profesional Duoc UC. No se permite copiar, reproducir, reeditar, descargar, publicar, emitir, difundir, de forma total o parcial la presente obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de Fundación Instituto Profesional Duoc UC La infracción de dichos derechos puede constituir un delito contra la propiedad intelectual.